ㄴ

넷겜플 1팀 팀프로젝트 추진계획서

임윤수 / 김동재 / 서동우

nongbunongbu@kpu.ac.kr

게임 요소

1. 장르 : 슈팅게임
2. 컨셉 : 1 vs 1
3. 플레이어 수 : 2인
4. 개발자 : 서동우, 3D게임프로그래밍 과제로 제작.

게임 소개

* 규칙 : 두 플레이어는 각자의 탱크를 조종하여 상대의 탱크를 파괴해야 함, 포탄에 피격당할 때마다 체력이 감소하며, 체력이 0이 된 플레이어는 패배하게 됨.
* 조작 : WASD(이동), 마우스(화면, 포탑 회전), SPACE(발사)

하이 레벨 디자인

스크린샷, 텍스트, 그래픽, 도표이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

로우 레벨 디자인

Object\_ID

// Server to Client

constexpr int SC\_CREATE\_OBJECT = 0

constexpr int SC\_MOVE\_OBJECT = 1

constexpr int SC\_DELETE\_OBJECT = 2

constexpr int SC\_COLLISION\_OBJECT = 3

constexpr int SC\_PLAYER\_ROLE =4

//Client to Server

constexpr int CS\_PLAYER\_MOVE = 0

Packet ID

Key ID

constexpr int KEY\_UP = 0

constexpr int KEY\_DOWN =1

constexpr int KEY\_LEFT =2

constexpr int KEY\_RIGHT =3

constexpr int KEY\_SHOT = 4

Player Role

constexpr int TURRET = 0

constexpr int BODY = 1

constexpr int PLAYER = 0

constexpr int ENEMY = 1

constexpr int BULLET = 2

constexpr int MISSILE = 3

constexpr int TREE = 4

protocol.h에 정의된 상수

(서버와 클라이언트가 공유)

struct sc\_parent\_packet{

int packet\_type;

}

protocol.h에 정의된 패킷 구조체.

(서버와 클라이언트가 공유)

struct sc\_delete\_object\_packet : public sc\_parent\_packet {

int object\_id;

}

struct sc\_collision\_object\_packet : public sc\_parent\_packet {

int object\_id1;

int object\_id2;

}

struct cs\_player\_move\_packet : public sc\_parent\_packet {

int input\_event;

}

struct sc\_player\_role\_packet : public sc\_parent\_packet {

int role;

}

struct sc\_create\_object\_packet : public sc\_parent\_packet {

int object\_type;

XMVECTOR pos;

}

struct sc\_move\_object\_packet : public sc\_parent\_packet {

int object\_id;

XMVECTOR pos;

}

void HandleInputEvent(queue<EVENT> q)

{

while(!q.empty()) {

EVENT event = q.pop();

switch(event) {

case KEY\_UP :

break;

case KEY\_DOWN :

break;

.

.

}

}

}

CRITICAL\_SECTION cs;

HANDLE hWorkerEvent[2];

HANDLE hSendEvent[2];

HANDLE hRecvReadyEvent;

SOCKET client\_socket[2];

서버의 전역 변수

InputEventQueue 내부에 클라이언트에서 받은 인풋을 EVENT 형식으로 저장한다.

client\_socket 배열은 접속한 클라이언트의 소켓을 저장한다.

hWorkerEvent 배열은 sendthread가 workerthread의 작업 완료를 대기하기 위해 사용한다.

hSendEvent 배열은 workerthread가 sendthread의 작업 완료를 대기하기 위해 사용한다.

hRecvReadyEvent는 클라이언트가 모두 접속했을 시 recvthread의 작업 시작을 위해 사용한다.

cs는 InputEventQueue를 동기화하기 위해서 사용된다.

queue<EVENT> InputEventQueue;

typedef struct EVENT {

int event\_id;

int client\_id;

} EVENT;

서버에서 InputEventQueue에 저장된 Event를 처리하는 함수.

클라이언트에서 수신 받은 데이터를 EVENT 형식으로 queue에 삽입한다.

Worker Thread

DWORD WINAPI WorkerThread()

{

WaitForSingleObject(stop);

while(true) {

// 임계 영역 진입

HandleInputEvent(InputEventQueue);

// 임계 영역 탈출

step1. Transform Matrix Update

step2. Collider Transform Update

step3. Collision check

step4. Collision handling

send(client\_socket[0], (char\*)packet\_num,sizeof(int), 0);

send(client\_socket[1], (char\*)packet\_num,sizeof(int), 0);

for(int i = 0 ; i < packet\_num ; i++)

send(client\_socket[0],(char\*)BUF,sizeof(),0);

send(client\_socket[1],(char\*)BUF,sizeof(),0);

}

}

WorkerThread 게임에서 필요한 행렬 변환이나 충돌 처리를 하며 두 클라이언트에게 계산 결과를 전송한다.

클라이언트 소켓은 array로 관리

worker thread에서 전송될 패킷들은 list를 통해서 관리한다.

각 클라이언트에서 recv 받는 쓰레드 함수 이때 클라이언트 구별을 위해 client\_id를 인자로 받았다.

InPutEventQueue 동기화를 위해서 임계영역을 사용. (Recv Thread, HandleInputEvent에 사용)

DWORD WINAPI RecvThread(int client\_id)

{

WaitForSingleObject(stop);

while(true) {

char buf;

int retval = recv(client\_socket[client\_id],buf,BUFSIZE,MSG\_WAITALL);

if (retval == 0) return 0;

// 임계 영역 진입

cs\_player\_move\_packet packet = reinterpret\_cast<cs\_player\_move\_packet>(buf);

EVENT ev;

ev.event\_id = ev.event\_id = packet.input\_evnet;

ev.client\_id = client\_id;

InputEventQueue.insert(&ev);

// 임계 영역 탈출

}

}

Recv Thread

Client에게 오브젝트 생성, 삭제, 행렬 변환 데이터를 전송하는 Thread

hWorkerEvent를 통해 대기하며, 작업 완료 시 hSendEvent를 신호한다.

DWORD WINAPI SendThread(LPVOID arg)

{

while (true) {

{

send(sock[c\_id], create packet 개수);

for (auto pack : \*createPack) send(sock[c\_id], create packet);

}

{

send(sock[c\_id], delete packet 개수);

for (auto pack : \*deletePack) send(sock[c\_id], delete packet);

}

{

send(sock[c\_id], matrix packet 개수);

for (auto pack : packList) send(sock[c\_id], matrix packet);

}

}

return 0;

}

Recv Thread

클라이언트

SendHandleInptuEvent( Input ) {

If( 무슨 키가 눌렸는지 || 마우스 관련 이벤트가 있는지 )

send(소켓, (char\*) cs\_player\_move\_packet , sizeof(int), 0);

}

클라이언트에서 수신 받은 패킷을 프로토콜에 따라 각 오브젝트에 적용하는 함수.

RecvPacketType(packetType) {

switch(packetType){

case Create:

RecvCreateObject()

case Delete:

RecvDeleteObject()

case Update:

RecvUpdateTransform()

}

}

RecvUpdateTransform(sc\_move\_object\_packet ) {

if( id에 해당하는 오브젝트가 있다면) {

objMgr.UpdateTransform(sc\_move\_object\_packet );

}

}

RecvDeleteObject(sc\_delete\_object\_packet ) {

if(id에 해당하는 오브젝트가 있다면)

objMgr.Delete(sc\_delete\_object\_packet );

}

RecvCreateObject(sc\_create\_object\_packet ) {

if(id에 해당하는 오브젝트가 없다면)

objMgr.CreateObject(sc\_create\_object\_packet );

}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/7(화) | 11/8(수) | 11/9(목) | 11/10(금) | 11/11(토) | 11/12(일) | 11/13(월) |
|  | ~~Protocol.h 헤더파일 완성~~ | ~~임시 클라이언트 생성 후 간단한 send recv 테스트~~ |  | ~~worker thread 내부에서 eventqueue에서 이벤트를 꺼내는 기능 구현 (동기화 고려)~~ | ~~1차 진행사항 체크 및 피드백~~ | ~~겜소공 시험 준비~~ |
| 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
| ~~겜소공 시험 준비~~ | ~~HandleInput~~  ~~Event() 함수에서 queue 사용 동기화 구현~~ | 클라이언트에 소켓 추가 완료 및 send, recv 오류 발생 | ~~클라이언트에 서버에서 전송한 이벤트 처리 결과~~  ~~수신 받는 기능 추가~~ | ~~오브젝트 생성 패킷을 생성하여 벡터에 삽입하도록 구현~~ | ~~2차 진행사항 체크 및 피드백~~ | ~~졸작 회의~~ |
| 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
| ~~데베 시험 준비~~ | ~~데베 시험 준비~~ | ~~충돌 처리를 통해 발생하는 전송해야할 데이터를 벡터에 삽입하도록 구현~~ | ~~recvthread 마무리~~  handleinput  event 구현 미흡 |  | ~~3차 진행사항 체크 및 피드백~~ | 졸작 회의 |

임윤수 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
| 기능 상 미흡한 부분 점검 후 보완 | 기능 상 미흡한 부분 점검 후 보완 |  | 디버깅 및 버그 수정 | 디버깅 및 버그 수정 | 완성된 프로젝트 점검 및 디버깅 | 졸작 회의 |
| 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |  |  |  |
| 1차 플레이 테스트 및 버그 수정 | 2차 플레이 테스트 및 버그 수정 | 마지막 플레이 테스트 및 버그 수정 | 제출 |  |  |  |

김동재 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/7(화) | 11/8(수) | 11/9(목) | 11/10(금) | 11/11(토) | 11/12(일) | 11/13(월) |
|  | ~~worker thrad와 recvthread 생성 및 대기 구현~~ | ~~서버 전역변수 생성~~ |  | ~~recvthread 에서 패킷을 수신 받아 queue에 삽입하는 기능 구현 (동기화 고려)~~ | ~~1차 진행사항 체크 및 피드백~~ | ~~겜소공 시험 준비~~ |
| 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
| ~~겜소공 시험 준비~~ | ~~서버에 패킷을 관리하는 벡터 추가~~ | ~~workerthread에서 이벤트 처리 후 전송할 패킷 생성 및 list 관리 구현~~ | 이벤트 처리를 통한 좌표 이동 결과를 클라이언트에게 전송하는 기능 추가  Send 오류 | ~~Sendthread 추가 및 workerthread와 순서 제어 구현~~ | ~~2차 진행사항 체크 및 피드백~~ | ~~졸작 회의~~ |
| 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
| ~~데베 시험준비~~ | ~~좌표를 전송하는 기존 구현에서 변환 행렬을 전송하도록 바꾸고 클라이언트에 적용 테스트~~ | 충돌 처리를 전송하고 클라이언트에서 수신받아 적용하는지 테스트  테스트 실패 | ~~workerthread 마무리~~ |  | ~~3차 진행사항 체크 및 피드백~~ | 졸작 회의 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
| 기능 상 미흡한 부분 점검 후 보완 | 기능 상 미흡한 부분 점검 후 보완 |  | 디버깅 및 버그 수정 | 디버깅 및 버그 수정 | 완성된 프로젝트 점검 및 디버깅 | 졸작 회의 |
| 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |  |  |  |
| 1차 플레이 테스트 및 버그 수정 | 2차 플레이 테스트 및 버그 수정 | 마지막 플레이 테스트 및 버그 수정 | 제출 |  |  |  |

서동우 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/7(화) | 11/8(수) | 11/9(목) | 11/10(금) | 11/11(토) | 11/12(일) | 11/13(월) |
|  | ~~서버에 프레임워크 이식~~ | ~~졸작 회의~~ | ~~서버의 게임 메니저 클래스 구현~~ | ~~서버의 게임 메니저 클래스 완성~~ | ~~1차 진행사항 체크 및 피드백~~ | 겜소공 시험 준비 |
| 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
| ~~겜소공 시험 준비~~ | ~~workerthread 로직 구현~~ | ~~졸작 회의~~ | ~~HandleEvent함수 및~~  ~~workerthread 로직 구현~~ | ~~HandleEvent함수 및~~  ~~workerthread 로직 완성~~ | ~~2차 진행사항 체크 및 피드백~~ | ~~데베 시험 준비~~ |
| 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
| ~~클라이언트에 송신 받은 데이터 관리할 class 구현~~  ~~(오브젝트 관리 class 자체 구현)~~ | ~~클라이언트에 송신받은 데이터 관리할 class 완성~~  ~~(오브젝트 관리 class 자체 구현)~~ | ~~졸작 회의~~ | RecvCreate  Object(), RecvDelete  Object() 구현  Send Recv 오류 발생 | ~~RecvUpdate~~  ~~Transform()구현~~ | ~~3차 진행사항 체크 및 피드백~~ | SendHandle  InputEvent() 함수 구현 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
| 기능 상 미흡한 부분 점검 후 보완 | 기능 상 미흡한 부분 점검 후 보완 | 졸작 회의 | 디버깅 및 버그 수정 | 디버깅 및 버그 수정 | 완성된 프로젝트 점검 및 디버깅 |  |
| 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 |  |  |  |
| 1차 플레이 테스트 및 버그 수정 | 2차 플레이 테스트 및 버그 수정 | 마지막 플레이 테스트 및 버그 수정 | 제출 |  |  |  |

서동우 17, 18일자 개발 일정표 10, 11일자 내용과 교체

데이터 베이스 시험 날짜 16 -> 23 변경으로 인한 일정표 수정

Sendthread 추가로 인한 로우 레벨 디자인 수정

Send Recv 관련 오류 발생으로 인한 일정표 수정